Umowa Nr TI.7031.2.12.2016.DC

zawarta w dniu …………. 2016 r. w Dobrym Mieście, pomiędzy:

Gminą Dobre Miasto z siedzibą przy ul. Warszawskiej 14, 11-040 Dobre Miasto, reprezentowaną przez Stanisława Trzaskowskiego - Burmistrza Dobrego Miasta, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym w dalszej części umowy Projektantem,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający powierza, a Projektant przyjmuje do opracowania dokumentację techniczną dla inwestycji pn.: „modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a wraz z budową odcinka ul. Górnej i zagospodarowania terenu” na działkach nr geod. 85, 102/10, 97, 96/2, 94/3, 94/2, 93/15, 93/24 obręb 4 miasta Dobre Miasto, gmina Dobre Miasto w dwóch etapach:

- Etap pierwszy – wykonanie dokumentacji technicznej.

- Etap drugi – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 2

Zakres dokumentacji

1. Dokumentacja techniczna powinna zawierać m.in.:

- Badania geologiczne – jeśli zachodzi taka potrzeba.

- Warunki techniczne (energia elektryczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, gazowa).

- Warunki i uzgodnienia konserwatorskie.

- Projekt budowlano – wykonawczy:

- termomodernizację obiektu z budową indywidualnej kotłowni gazowej,

- projekt instalacji wod-kan , elektrycznej i teletechnicznej,

- dostosowanie budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych,

- pomieszczenie do organizowania i prowadzenia szkoleń zawodowych, warsztatów oraz wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego,

- wydzielenie pomieszczenia „Jadłodajni” na ok 50 osób,

- wydzielenie pomieszczenia kuchennego,

- wydzielenie pomieszczenia na treningi higieniczne w tym: łaźnia z natryskami i wc (damska/męska), pralnia, suszarnia, miejsce do prasowania, suszarnia,

- wydzielenie pomieszczeń biurowych,

- adaptację poddasza na mieszkania socjalne,

- zagospodarowanie terenu – projekt drogi dojazdowej wraz z oświetleniem (od ul. Górnej do istniejącego parkingu),

- zagospodarowanie terenu – tereny zielone, mała architektura, podświetlenie budynku.

- Odwodnienie terenu.

- Aktualną mapę do celów projektowych – wersja elektroniczna i papierowa.

- Minimum 1 koncepcję architektoniczną wraz z wizualizacją obejmującą wszystkie elewacje budynku, rzuty i układ pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu – w formie elektronicznej,

- Projekt zagospodarowania terenu - w tym drogi dojazdowe, ciągi piesze, tereny zielone, mała architektura tj.: ławki, oświetlenie terenu, śmietniki itp.;

- Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego (odrębnie dla poszczególnych elementów zagospodarowania).

2. Pozostała dokumentacja obejmuje:

    - przygotowanie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę,

    - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Dokumentację należy przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

  - W razie wątpliwości co do zakresu umowy, zakres przedmiotu zamówienia dodatkowo określa złożona przez Projektanta oferta i zapytanie ofertowe dla postępowania w sprawie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania przedmiotu zamówienia w następującej liczbie egzemplarzy:

- projekt budowlany – min.: 5 egz.,

- kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót – 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf oraz *.ath (na nośniku cyfrowym po 2 egz. odrębnie dla poszczególnych elementów zagospodarowania),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

§ 3

Obowiązki Projektanta

  - Projektant zobowiązuje się do opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej w zakresie określonym w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz oświadcza, że dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, w tym aktualne uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie architektonicznym lub konstrukcyjno – budowlanym oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym niniejszą umową.

  - Zakres umowy obejmuje również nadzór autorski nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia za jej opracowanie oraz bezpłatną aktualizację kosztorysu inwestorskiego w ciągu 3 lat od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy o ile taka potrzeba po stronie Zamawiającego zaistnieje.

  - Projektant opisze w dokumentacji projektowej technologię robót, urządzenia i materiały w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

  - Projektant ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji zamówienia, oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia i problemy, wyjaśniać ewentualne wątpliwości, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

  - Projektant zobowiązuje się dodatkowo do nieodpłatnego i pilnego udzielania wyjaśnień na zapytania techniczne potencjalnych Wykonawców do opracowanej dokumentacji projektowej, jakie wpłyną do Zamawiającego przed składaniem ofert przetargowych na wykonawstwo robót budowlanych planowanych do realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

  - Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, Projektant zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego pisemnego zaświadczenia o uzgodnieniu opracowanej dokumentacji.

  - Projektant zachowuje prawa autorskie do opracowanej dokumentacji technicznej, zaś Zamawiający będzie miał prawo do jej wykorzystywania, używania i sporządzania kopii bez dodatkowej zgody Projektanta jedynie do celów związanych z realizacją projektowanych robót.

  - W przypadku ujawnienia wad dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych, Projektant zobowiązany jest do ich usunięcia w ramach nadzoru autorskiego.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Projektantowi pełnomocnictwo do czynności prawnych w jego imieniu w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

2.	Projektant w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym, w szczególności Projektant zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu koncepcje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 7 w celu umożliwienia wniesienia ewentualnych uwag i zastrzeżeń. Warunkiem kontynuacji prac projektowych jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji planowanych rozwiązań projektowych. Zamawiający zobowiązany jest wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 14 dni od otrzymania koncepcji.

§ 5

Termin realizacji

- Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt. 1) w terminie do dnia 31.10.2016 r.

- Projektant zobowiązuje się do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę określonego w § 1 pkt. 2) do dnia 16.12.2016r.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Projektant otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

netto: …………………………………………………………………………………………………...brutto:……………………………………………………………………………….

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w następujący sposób:

1)	Etap pierwszy – kwota w wysokości brutto: …………………………………… tj. 80% wynagrodzenia ofertowego zostanie wypłacona jako pierwsza, po wykonaniu obowiązków określonych w § 1 pkt 1, tj. przekazaniu dokumentacji technicznej.

2)	Etap drugi – kwota w wysokości brutto: ………………...………………………………..tj. 20% wynagrodzenia ofertowego zostanie wypłacona jako druga, po wykonaniu obowiązków określonych w § 1 pkt 2, tj. uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego, na rachunek bankowy Projektanta wskazany w fakturze VAT.

- Wszystkie koszty wykonania dokumentacji projektowej w tym: uzgodnień, warunków, opracowań, opinii, badań geotechnicznych gruntu ponosi Projektant.

- Projektant zobowiązany jest do wystawienia faktur na adres: Gmina Dobre Miasto ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto, NIP 7393845814.

§ 7

Kary umowne

- Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Projektanta z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

- Projektant zapłaci karę umowną:

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki - z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy,

- w wysokości 2 % wynagrodzenia netto – z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Projektanta, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z wynagrodzenia Projektanta.

§ 8

Warunki rozwiązywania umowy

- W przypadku trzykrotnego, potwierdzonego pisemnie niewywiązania się przez Projektanta z obowiązków, określonych niniejszą umową Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

- Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 nie wyklucza wcześniejszego wielokrotnego obciążenia Projektanta karą umowną, określoną w § 7 ust. 2 lit. b umowy.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody stron umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzyma Projektant, a pozostałe trzy Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY	             		             PROJEKTANT