Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących
poprawy jakości środowiska miejskiego
Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego

1.	Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia
1.1. Wnioskodawca przedsięwzięcia
1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty[1] – o ile
[1] inne podmioty to ewentualnie partnerzy oraz podmioty upoważnione, odbiorcy ostateczni i inne podmioty uczestniczące w fazie inwestycyjnej i operacyjnej projektu
        dotyczy)
        1.1.1. Potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta
        1.1.2. Beneficjent i inne podmioty (o ile dotyczy)
1.3. Dane dotyczące przedsięwzięcia
        1.3.1. Tytuł przedsięwzięcia
        1.3.2. Podstawowe niedobory istniejącego systemu
        1.3.3. Cele przedsięwzięcia
        1.3.4. Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia
        1.3.5. Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji
        1.3.6. Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie
        ochrony środowiska
1.4. Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących
        przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu
1.5. Plan wdrożenia przedsięwzięcia
        1.5.1. Struktura instytucjonalna realizacji przedsięwzięcia
        1.5.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne
        1.5.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
1.6. Wyniki analizy finansowej
1.7. Plan finansowania przedsięwzięcia
1.8. Wyniki analizy trwałości finansowej
1.9. Wyniki analizy kosztów i korzyści
1.10. Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości
1.11. Komplementarność przedsięwzięcia względem innych projektów

2. Opis stanu istniejącego
2.1. Lokalizacja przedsięwzięcia
2.1.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia,
2.1.2. Dostępność terenów pod inwestycje, struktura własności, koszty zakupu oraz rekompensat
2.1.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
2.2. Sposób obecnego zagospodarowania i wykorzystania terenu
2.3. Źródła historycznych zanieczyszczeń/degradacji
2.4. Analiza stanu prawnego terenów pod kątem spełnienia zasady zanieczyszczający płaci
2.5. Analiza potencjalnych zagrożeń
2.6. Opis dotychczasowych działań naprawczych prowadzonych na terenach objętych projektem
2.7. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego
2.8. Kierunki zagospodarowania terenów objętych wnioskiem wynikające z przyjętych dokumentów strategicznych

3. Analiza potrzeb generujących realizację projektu
3.1. Uwarunkowania społeczne i środowiskowe realizacji projektu
3.2. Identyfikacja odbiorców korzyści wynikających z realizacji projektu

4. Analiza wykonalności przedsięwzięcia wraz z analizą opcji
 4.1. Zakres i metodyka analizy
 4.2. Analiza wykonalności (identyfikacja możliwych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych,
        w tym wariantów poddanych analizie podczas oceny oddziaływania na środowisko)
4.3. Analiza opcji
       4.3.1. Analiza strategiczna – zidentyfikowanie najbardziej korzystnych rozwiązań (analiza
        jakościowa)
      4.3.2. Analiza rozwiązań technologicznych (analiza opcji ilościowa)
        4.3.2.1. Oszacowanie kosztów dla wybranych rozwiązań
        4.3.2.2. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji
        4.3.2.3. Porównanie rozważanych opcji pod względem środowiskowym (uwzględniając
        wpływ oraz odporność na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami
        żywiołowymi)
4.4. Wybór najlepszego rozwiązania spośród rozważanych opcji wraz z uzasadnieniem dokonanego
        wyboru.

5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia
5.1. Charakterystyka rozważanych rozwiązań inwestycyjnych w fazie inwestycyjnej i operacyjnej przedsięwzięcia.
5.2. Analiza SWOT zidentyfikowanych rozwiązań instytucjonalnych
5.3. Wskazanie najefektywniejszego rozwiązania instytucjonalnego wraz z uzasadnieniem.

6. Opis projektu
6.1. Cele projektu
6.2 Zakres rzeczowy projektu
6.3. Opis i charakterystyka wybranego rozwiązania technicznego
        6.3.1. Podstawowe parametry techniczne
        6.3.2.Opis podstawowych obiektów i urządzeń, w tym zakres działań
     podejmowanych w ramach przedsięwzięcia
        6.3.3 Wpływ realizacji projekt na efektywność energetyczną, zapewnienie
      oszczędności wody oraz zachowanie lub przywrócenie różnorodności biologicznej
        6.3.4 Sposób zagospodarowania produktów ubocznych
6.4. Lokalizacja przedsięwzięcia
        6.4.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia
        6.4.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat
        6.4.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
6.5. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania – identyfikacja czy projekt jest projektem dużym
        6.5.1. Koszty przygotowawcze
        6.5.2. Koszty prac budowlano – montażowych, wielkość nakładów na majątek trwały
        6.5.3. Pozostałe kategorie kosztów
6.6. Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych
6.7. Działania informacyjno-promocyjne
6.8. Niezbędne inwestycje odtworzeniowe przedsięwzięcia w fazie operacyjnej .

7. Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się i łagodzenia zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe
7.1. Zgodność projektu z politykami ochrony środowiska
        7.1.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, w tym przyrody, zmian klimatu
        7.1.2. Przyczynienie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady ostrożności i działań zapobiegawczych
        7.1.3. Sposób wdrożenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom źródła i zasady zanieczyszczający płaci
7.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) (o ile dotyczy)
        7.2.1. Klasyfikacja przedsięwzięcia pod katem wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na
        środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE.
        7.2.2. Stan zaawansowania wymaganych postępowań ws. OOŚ, ocena poprawności
        przeprowadzonych procedur pod kątem zgodności z wymogami Dyrektywy 2011/92/UE
        7.2.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją
        przeprowadzonych postępowań administracyjnych.
       7.2.4. Rozwiązania na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko.
7.3. Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem polityki
        wspólnotowej.
7.4. Przystosowanie się do zmian klimatu i łagodzenie zmian klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe.
7.4.1. Realizacja celów w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategią „Europa 2020”
7.4.2. Zagrożenia związane ze zmianą klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe
7.4.3. Zapewnienie odporności na bieżącą zmienność klimatu i przyszłą zmianę klimatu w ramach projektu
7.5. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.
        7.5.1. Plany i programy podlegające ocenom oddziaływania na środowisko (zgodnie z Dyrektywą 2001/42/WE), z których wynika realizacja przedsięwzięcia.
        7.5.2. Uwzględnienie skutków realizacji przedsięwzięcia w sporządzonych prognozach oddziaływania planów i programów na środowisko.

8. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu
8.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie i harmonogram niezbędnych działań, w tym
        instytucjonalnych i administracyjnych w celu wdrożenia przedsięwzięcia
8.2. Struktura i schemat organizacyjny JRP
8.3. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów
        i podpisywania kontraktów
8.4. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności
8.5. Zarządzanie infrastrukturą po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia
        8.5.1. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia
        8.5.2. Zachowanie trwałości projektu

9. Plan finansowania przedsięwzięcia
9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia
        z podziałem na lata realizacji inwestycji
9.2 Ocena zdolności beneficjenta i innych podmiotów (o ile dotyczy) do zapewnienia wkładu
        własnego i informacja o stanie zaawansowania pozyskania środków zewnętrznych
9.3. Przewidywane sposoby i ocena realności ustanowienia zabezpieczeń dla zwrotnych
        źródeł finansowania inwestycji (o ile dotyczy) z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka

10.	Analiza finansowa i analiza trwałości
10.1. Założenia makroekonomiczne, metodyka analizy finansowej i analizy trwałości
10.2. Prognoza przychodów i kosztów w okresie odniesienia dla scenariusza bez
        projektu i scenariusza z projektem
        10.2.1. Założenia i prognozy kosztów operacyjnych (wg ich rodzajów) oraz
        pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
        10.2.2. Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa (o ile dotyczy)
        10.2.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (o ile dotyczy)
        10.2.4. Prefinansowanie wydatków związanych z projektem
10.3. Założenia analizy finansowej i analizy finansowej efektywności przedsięwzięcia (o ile dotyczy)
        10.3.1 Identyfikacja czy projekt generuje dochód
10.4. Obliczenie maksymalnego wkładu funduszy UE (o ile dotyczy)
10.5. Analiza finansowej efektywności przedsięwzięcia (o ile dotyczy)
10.5.1. Obliczenie zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FIRR/C bez i z wsparciem UE)
 10.5.2. Obliczenie zwrotu z kapitału krajowego (FNPV/K i FIRR/K bez i z wsparciem
        UE) – o ile dotyczy
10.6. Prognoza sprawozdań finansowych beneficjenta i innych podmiotów (o ile dotyczy) i ich analiza wskaźnikowa
10.7. Ocena prognoz sprawozdań finansowych beneficjenta i innych podmiotów (o ile
        dotyczy), w kontekście potwierdzenia ich trwałości finansowej w fazie operacyjnej

11.	Analiza kosztów i korzyści
11.1. Metodyka analizy kosztów i korzyści (analizy ekonomicznej)
11.2. Analiza kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia
        społeczności (jakościowa i ilościowa)
11.3. Analiza korzyści związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności
        (jakościowa i ilościowa), w tym skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia
11.4. Analiza ekonomiczna (o ile dotyczy)
        11.4.1 Korekty przepływów pieniężnych przedsięwzięcia
        11.4.1.1 Efekty fiskalne
        11.4.1.2 Efekty zewnętrznych wynikających z kosztów i korzyści zewnętrznych
        zidentyfikowanych z punktu widzenia społeczności
        11.4.1.3 Przekształcenie cen rynkowych w ceny rozrachunkowe
        11.4.1.4 Inne korekty
        11.4.2 Obliczenie ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV) i ekonomicznej
        wewnętrznej stopy zwrotu (ERR)

12.	Analiza ryzyka i wrażliwości
12.1. Analiza wrażliwości (o ile dotyczy)
        12.1.1. Badane zmienne i ich wpływ na wskaźniki finansowej i ekonomicznej
        efektywności przedsięwzięcia oraz jego trwałość finansową
        12.1.2. Zestawienie zmiennych zidentyfikowanych jako krytyczne
        12.1.3. Wartości progowe dla zmiennych krytycznych
12.2. Jakościowa analiza ryzyka
        12.2.1. Lista zidentyfikowanych czynników ryzyka
        12.2.2. Matryca ryzyka (przyczyny wystąpienia ryzyka, ew. związek z analizą
        wrażliwości, skutki i prawdopodobieństwo wystąpienia, poziom ryzyka,
        mitygacja ryzyka, ryzyka rezydualne)
        12.2.3 Interpretacja matrycy ryzyka