Załącznik Nr 7 do SIWZ

Umowa Nr FR..................../2010

zawarta w dniu ........................................... w Dobrym Mieście

pomiędzy

Gminą Dobre Miasto z siedzibą 11-040 Dobre Miasto ul. Warszawska 14, reprezentowaną przez ............................................... - .............................................

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.................................................................................... uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie .......................................................  Nr ..................................... z dnia ................  reprezentowanym przez: ................................... - ...........................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji drogi na terenie Gminy Dobre Miasto - sołectwo Bzowiec na odcinku od 0+000 do 0+487.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje odtworzenie i przebudowę zjazdów i skrzyżowań, budowę nawierzchni drogi, dostosowanej do obciążeń ruchu transportu rolnego. Główne parametry drogi, wynoszą:

- szerokość korony 4 m,

- szerokość jezdni 3,50 m,

- szerokość poboczy 2x0,25 m.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót dotyczących realizowanego zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie będące przedmiotem umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami państwowymi oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.

- Wykonawca wykona podbudowę zasadniczą z zastosowaniem cementu ………………………………………………. (wpisać rodzaj cementu) oraz preparatu jonowymiennego………………………………(wpisać nazwę preparatu).

Przewidywana receptura to : …………………………………………………………………………………………… (podać ilość cementu i ilość preparatu jonowymiennego przeliczoną na 1 m3 stabilizowanego materiału).

- Wykonawca oświadcza, że wiadomym mu jest, że przedmiot umowy jest dofinansowany ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego i podlega rygorom wynikającym z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar powykonawczy oraz liniowy plan sytuacyjny zmodernizowanej drogi, z zaznaczeniem kilometrażu oraz działek ewidencyjnych, na których wykonano prace, sporządzony na mapie ewidencyjnej lub sytuacyjno – wysokościowej i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

§ 2.

  - Wykonawca oświadcza, że roboty określone niniejszą umowy, wykona osobiście.*

  - Wykonawca oświadcza, iż roboty określone niniejszą umową będzie wykonywał osobiście i za pomocą podwykonawcy/ów. Za pomocą podwykonawcy/ów Wykonawca wykona: ...*

  - Przed przystąpieniem do wykonywania zakresu robót powierzonych podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub jej projektu w celu zatwierdzenia. *

  - Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość robót wykonywanych przez podwykonawców.*

  - Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu, w terminie 15 dni od daty wystawienia faktury, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częściową składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy.

Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. *

  - W przypadku faktury końcowej potwierdzenie, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu złożenia faktury końcowej.*

  - W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty części należności, równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.*

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie będące przedmiotem umowy w terminie do 29 października 2010r.

- Za termin zakończenia całości zadania uważa się datę zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne ze złożoną ofertą, w  wysokości:

- netto: .......... (słownie: ..... złotych)

- brutto: ............ (słownie: ..... złotych)

- Zapłata wynagrodzenia będzie następowała częściami na podstawie miesięcznych faktur częściowych i faktury końcowej, wystawianych w oparciu o protokół odbioru częściowego i protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

- Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

- Płatność realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w (nazwa banku) nr (numer rachunku bankowego).

- W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z fakturą końcową oświadczenie podpisane przez podwykonawców o niezaleganiu wobec podwykonawców z żadnymi płatnościami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia.

.

§ 5.

- Zamawiający przekaże plac budowy oraz dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

  - zapewnienia osób do kierowania budową lub robotami,

  - urządzenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

  - zainstalowania na własny koszt liczników zużycia wody, energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów dostawy wody, energii elektrycznej i innych mediów  niezbędnych przy  realizacji przedmiotu umowy,

  - wykonania na czas budowy projektu organizacji ruchu oraz oznakowania i          zabezpieczenia terenu budowy,

  - naprawy uszkodzonych przy prowadzeniu robot budowlanych, istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, ogrodzeń posesji, itp.,

  - uzyskania pozwoleń związanych z zajęciem pasa drogowego,

  - wykonania badań, prób i rozruchu, jak również dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

  - zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej  wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

  - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania  przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

  - zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz      usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu  najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

    - Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

    - Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i zniszczenia powstałe w trakcie budowy.

    - Wykonawca ma obowiązek poinformowania użytkowników terenu objętego budową oraz odbiorców mediów o zajęciu terenu pod budowę drogi, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

§ 6.

      - Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Pana/Panią.................... posiadającego/ą uprawnienia budowlane Nr .......... z dnia ....... będącego/ą członkiem ................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..........., zgodnie z zaświadczeniem nr ..... z dnia ................

      - Do pełnienia obowiązków Kierownika budowy ustanawia się Pana/Panią.................... posiadającego/ą uprawnienia budowlane Nr .......... z dnia ....... będącego/ą członkiem ................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..........., zgodnie z zaświadczeniem nr ..... z dnia ................

§ 7.

- Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i powiadomi o tym Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni przed datą odbioru.

- Odbiór robót ulegających zakryciu bądź zanikających dokonywany będzie przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia - pod rygorem nieuwzględnienia wartości tych robót w naliczaniu wynagrodzenia, określonego w § 4. Wartość tych robót wyliczona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego integralną część niniejszej umowy.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że z winy Wykonawcy przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu jego nie wykonania lub wadliwego wykonania.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia przedmiotu odbioru do odbioru.

6. 	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin.

Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jest równoznaczne z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1.

7.  W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może powierzyć usunięcie tych wad innej osobie na koszt Wykonawcy.

§ 8.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, przez okres 1 roku, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, określający szczegółowe warunki gwarancji jakości.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, także po upływie terminów, o których mowa w  ust. 1 i 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- W przypadku stwierdzenia wad  w czasie gwarancji i rękojmi, Zamawiający może:

  - w razie wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

  - w razie wad nadających się do usunięcia, żądać od Wykonawcy usunięcia ich w określonym przez Zamawiającego terminie na koszt Wykonawcy,

  - jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, Zamawiający upoważniony jest do usunięcia ich we własnym zakresie i potrącenia kosztów ich usunięcia z zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 umowy. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów usunięcia wad, pozostałej części Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach ogólnych.

§ 9.

Na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 300 tyś. zł.

§ 10.

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto;

- Wykonawca zapłaci karę umowną:

a) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki  - z tytułu

niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy,

b) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto  za każdy dzień zwłoki - z tytułu nie

usunięcia wad w wyznaczonym terminie w okresie gwarancji  lub rękojmi,

c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn   leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności Wykonawcy.

§ 11.

- Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferowanej brutto tj. kwotę w wysokości ........................ zł.(słownie: ................. złotych).  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 12.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).

§ 14.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 15.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca a trzy Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY             				WYKONAWCA

* niepotrzebne skreślić