Załącznik Nr 7 do SIWZ

Umowa Nr FR..................../2010

zawarta w dniu ........................................... w Dobrym Mieście

pomiędzy

Gminą Dobre Miasto z siedzibą 11-040 Dobre Miasto ul. Warszawska 14, reprezentowaną przez ..................................................... - ....................................................

i

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez pełnomocników:

- .............................. – Zastępcę Dyrektora Oddziału

- .............................. – Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno-Finansowych

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, na podstawie pełnomocnictw załączonych do niniejszej umowy

zwanymi dalej „Zamawiającymi”

a

......................................................................... z siedzibą ....................................................... uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie .......................................  Nr .................................... z dnia .................................  reprezentowanym

przez ..................................................... - ....................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający powierzają, a Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 51 w miejscowości Barcikowo”.

- Zakres zamówienia obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm wraz z oznakowaniem i oświetleniem.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót dotyczących realizowanego zadania, stanowiących integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie będące przedmiotem umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami państwowymi oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.

§ 2.

  - Wykonawca oświadcza, że roboty określone niniejszą umowy, wykona osobiście.*

  - Wykonawca oświadcza, iż roboty określone niniejszą umową będzie wykonywał osobiście i za pomocą podwykonawcy/ów. Za pomocą podwykonawcy/ów Wykonawca wykona: ...*

  - Przed przystąpieniem do wykonywania zakresu robót powierzonych podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającym umowy z podwykonawcą lub jej projektu w celu zatwierdzenia. *

  - Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość robót wykonywanych przez podwykonawców.*

  - Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającym, w terminie 15 dni od daty wystawienia faktury, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częściową składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy.

Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. *

  - W przypadku faktury końcowej potwierdzenie, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającym najpóźniej w dniu złożenia faktury końcowej.*

  - W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający są uprawnieni do wstrzymania zapłaty części należności, równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.*

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie będące przedmiotem umowy w terminie do 20 grudnia 2010r.

- Za termin zakończenia całości zadania uważa się datę zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne ze złożoną ofertą, w  wysokości:

- netto: .......... (słownie: ..... złotych)

- brutto: ............ (słownie: ..... złotych)

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie dwóch faktur częściowej i końcowej wystawionych w oparciu o protokół odbioru częściowego i protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty zostanie dokonana przez:

  - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z siedzibą 10-083 Olsztyn, Al. Warszawska 89 - do wysokości 79.300 zł., jednak nie mniej niż 50% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie faktury częściowej wystawionej do 3 grudnia 2010r.,

  - Urząd Miejski w Dobrym Mieście z siedzibą 11-040 Dobre Miasto ul. Warszawska 14 - w pozostałej części na podstawie faktury końcowej.

- Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiających.

- Płatność realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w (nazwa banku) nr (numer rachunku bankowego).

- W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z fakturą końcową oświadczenie podpisane przez podwykonawców o niezaleganiu wobec podwykonawców z żadnymi płatnościami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia.*

§ 5.

- Zamawiający przekażą plac budowy oraz dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

  - zapewnienia osób do kierowania budową lub robotami,

  - urządzenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

  - zainstalowania na własny koszt liczników zużycia wody, energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów dostawy wody, energii elektrycznej i innych mediów  niezbędnych przy  realizacji przedmiotu umowy,

  - wykonania na czas budowy projektu organizacji ruchu oraz oznakowania i          zabezpieczenia terenu budowy,

  - naprawy uszkodzonych przy prowadzeniu robot budowlanych, istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, ogrodzeń posesji, itp.,

  - uzyskania pozwoleń związanych z zajęciem pasa drogowego,

  - wykonania badań, prób i rozruchu, jak również dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

  - zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej  wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

  - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania  przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

  - zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz      usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającym  najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

    - Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

    - Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i zniszczenia powstałe w trakcie budowy.

    - Wykonawca ma obowiązek poinformowania użytkowników terenu objętego budową oraz odbiorców mediów o zajęciu terenu pod budowę drogi, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

§ 6.

Do pełnienia obowiązków Kierownika budowy ustanawia się Pana/Panią.................... posiadającego/ą uprawnienia budowlane Nr .......... z dnia ....... będącego/ą członkiem ................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..........., zgodnie z zaświadczeniem nr ..... z dnia ................

§ 7.

- Wykonawca pisemnie powiadomi Gminę Dobre Miasto o gotowości przedmiotu umowy do odbioru. Gmina wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i powiadomi o tym Wykonawcę i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na piśmie nie później niż 7 dni przed datą odbioru.

- Odbiór robót ulegających zakryciu bądź zanikających dokonywany będzie przez Zamawiających w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia - pod rygorem nieuwzględnienia wartości tych robót w naliczaniu wynagrodzenia, określonego w § 4. Wartość tych robót wyliczona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego integralną część niniejszej umowy.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru, Wykonawca przedłoży Gminie Dobre Miasto wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy.

- Zamawiający odmówią odbioru, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że z winy Wykonawcy przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu jego nie wykonania lub wadliwego wykonania.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia przedmiotu odbioru do odbioru.

6. 	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający mogą żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin.

Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiających jest równoznaczne z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1.

7.  W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający mogą powierzyć usunięcie tych wad innej osobie na koszt Wykonawcy.

§ 8.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, przez okres 1 roku, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Zamawiający wykonują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny w brzmieniu, określonym w załączniku do niniejszej umowy.

- Zamawiający mogą dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, także po upływie terminów, o których mowa w  ust. 1 i 2, jeżeli reklamowali wadę przed upływem tego terminu.

- W przypadku stwierdzenia wad  w czasie gwarancji i rękojmi, Zamawiający mogą:

  - w razie wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

  - w razie wad nadających się do usunięcia, żądać od Wykonawcy usunięcia ich w określonym przez Zamawiających  terminie na koszt Wykonawcy,

  - jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, Zamawiający upoważnieni są do usunięcia ich we własnym zakresie i potrącenia kosztów ich usunięcia z zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 umowy. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów usunięcia wad, pozostałej części Zamawiający będą dochodzili od Wykonawcy na zasadach ogólnych.

§ 9.

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłacą karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiających, w łącznej wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto;

- Wykonawca zapłaci karę umowną:

a) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki  - z tytułu

niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy,

b) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto  za każdy dzień zwłoki - z tytułu nie

usunięcia wad w wyznaczonym terminie w okresie gwarancji  lub rękojmi,

c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiających z przyczyn   leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzegają sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności Wykonawcy.

§ 10.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11.

- Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferowanej brutto tj. kwotę w wysokości ........................ zł.(słownie: ................. złotych).  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

§ 13.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 14.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca a trzy Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY             				WYKONAWCA

* niepotrzebne skreślić

Załącznik do umowy Nr ...................

z dnia ............................

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

Karta gwarancyjna jakości obiektu budowlanego/wykonanych robót budowlanych* sporządzona w dniu .................................

1. Zamawiający: ...........................................................................................................................

(nazwa i adres)

2. Wykonawca: .............................................................................................................................

(nazwa i adres)

3. Umowa: Nr ...................................... z dnia .............................................

4. Przedmiot umowy: ....................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

(nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z umową objętego gwarancją jakości)

5. Data odbioru końcowego: ........................................................

7. Warunki gwarancji jakości:

7.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową o roboty budowlane, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi;

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

7.3. Okres gwarancji wynosi 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego (jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy należy je wymienić w załączniku do niniejszej karty);

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym;

7.5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu umowy – natychmiast,

b) w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokóle spisanym przy udziale stron umowy,

c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie,

7.6. jeżeli wada uniemożliwiająca użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zostanie usunięta w terminie określonym w pkt 7.5. litr. a, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

7.7. Jeżeli wada fizyczna elementu przedmiotu umowy o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach;

7.8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych po raz drugi, termin gwarancji dla tej części biegnie 
na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad;

7.9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać;

7.10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania,

7.11.W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania 
i sposobu usunięcia Zamawiający/Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego/ rzekazania obiektu do użytkowania;

7.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy..

9. W okresie gwarancji jakości dokonywane będą przeglądy gwarancyjne w zależności od potrzeb. Termin przeglądu wyznaczy Zamawiający zaś Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości:

........................................... – ....................................

..........................................................

(podpis)

Przyjmujący gwarancję:

.................................................- ............................................

...........................................................

(podpis)

* niepotrzebne skreślić